José Antonio Fernández Almaraz

reunión de revisión inicial

Actividad 1 – Unidad 4 – Proyecto 2

**Fecha de Reunión:**

11 de noviembre de 2020 a las 8 de la noche.

**Lugar o medio:**

Zoom

**Calendario:**

13 de noviembre de 2020 a las 8:00 pm

17 de noviembre de 2020 a las 8:00 pm

**Rol:**

Scrum Master:

José Antonio Fernández Almaraz

Product Owner:

Juan Carlos Lomelí Sandoval

Bitácora:

|  |  |
| --- | --- |
| Reunión N° | 1 |
| Fecha | 13 de noviembre de 2020 |
| Hora inicio: | 20 horas |
| Hora Termino: | 21 horas |
| Asunto para tratar | Proyecto inmobiliario ZAFER |
| Invitados | Juan Carlos Lomelí (PO), Antonio Fernández (SM) |
|  | |
| Minuta:  Se revisó backlog y sprint, se analizaron graficas en jira y en base a esta revisión se realizan las siguientes propuestas.  **Propuestas de modificación en backlog:**  **Product Owner:** Solicita agregar una nueva Historia de usuario a backlog, *------Capacitación a administrador del sitio. ---*  **Scrum Master:** Propone nueva historia de usuario*, --- Entrega documentación del sitio ---*  Ambas propuestas son aceptadas para ser agregadas al backlog | |

Nuevo Backlog:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| 1 | Crear Arquitectura de la información | Formato | Planeación |  | 1 | 2 |  |
| 2 | Encuestas y conversación con las distintas áreas de la empresa | Validación de requerimientos | Planeación |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Sitio debe de contener un buscador por palabras clave | Buscador | Planeación |  | 1 | 3 |  |
| 4 | Programar diseño visual del sitio | Diseño | Planeación |  | 2 | 4 |  |
| 5 | Programar menú y estructura de información con diseño WEB | Estructura | Planeación |  | 2 | 5 |  |
| 6 | Imágenes y características de los inmuebles | Base de Datos | Planeación |  | 2 | 6 |  |
| 7 | Capacitación al Administrador del sitio | Capacitación | Planeación |  | 2 | 7 |  |
| 8 | Entrega de documentación del sitio | Entrega | Planeación |  | 2 | 8 |  |

Liga de github:

<https://github.com/antoniofdez76/inmobiliaria-zafer>

Referencias:

Desconocido. (Desconocido). La bitácora. Diciembre 3, 2020, de Fraternidad de Grupos Sitio web: http://www.ayudamutua.org/index.php/mas/herramientas/bitacora-de-juntas